- ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

ПРИКАЗ

от 8 сентября 2011 г. N 33

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

На основании п. 4.2.8 Положения о Комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. N 48-ПП "Об утверждении Положения о Комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов", приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Методику определения стоимости авторского надзора за строительством объектов, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.07.05-11.

2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве "Об утверждении сборников цен на проектно-изыскательские работы" от 21 декабря 2007 г. N 21.

И.о. председателя

И.М. Солонников

- Утверждена

приказом Москомэкспертизы

от 8 сентября 2011 г. N 33

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ОБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДА МОСКВЫ

МРР-3.2.07.05-11

Методика определения стоимости авторского надзора за строительством объектов, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.07.05-11 разработана специалистами ГУП "НИАЦ" (Дронова И.Л., Игошин Е.А., Минаева А.В.).

Методика определения стоимости авторского надзора за строительством объектов, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.07.05-11, утверждена и введена в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 08.09.2011 N 33.

Методика введена в действие взамен МРР-3.2.07.04-07.

- Введение

Методика определения стоимости авторского надзора за строительством объектов, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.07.05-11 (далее - Методика), разработана на основании Положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений в г. Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы N 938 от 30.12.1997, с учетом современных требований к разработке нормативно-методических документов по ценообразованию в проектировании.

Методика предназначена для применения предприятиями, организациями, частными фирмами и физическими лицами, осуществляющими на законной основе архитектурно-строительное проектирование в городе Москве, финансирование которого осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы.

При разработке Методики были использованы следующие нормативно-методические и другие источники:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс города Москвы;

- Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений в г. Москве (утверждено постановлением Правительства Москвы от 30.12.1997 N 938);

- Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.07-10.

- 1. Основные методические положения

1.1. Методика определения стоимости авторского надзора за строительством объектов, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы, содержит методические подходы и устанавливает порядок формирования плановой и фактической стоимости авторского надзора за строительством (реконструкцией, расширением, реставрацией) объектов жилищного, общественного, производственного назначения и инженерных сетей в базовом и текущем уровнях цен.

1.2. Плановая стоимость авторского надзора в базовых ценах:

- формируется до начала его проведения по единому нормативу от базовой стоимости проектных работ с учетом усложняющих (упрощающих) факторов и условий ведения авторского надзора;

- содержит стоимостную оценку выполнения основных (обязательных) работ по организации и ведению авторского надзора, предусмотренных Положением об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений в г. Москве, включая стоимость:

- организационно-подготовительных  и  сопутствующих  работ  и  затрат

(подготовка   и   согласование   договора  с  заказчиком  на  осуществление

авторского  надзора,  приказа  проектной  организации о составе участников,

плана-графика   ведения   авторского   надзора,  ознакомление  с  проектной

документацией  перед  выездом  на  стройку,  координация  деятельности всех

представителей  проектных  организаций,  осуществляющих  авторский  надзор;

затраты на проезд до стройки и обратно);

- работ,   проводимых   в   соответствии  с  планом-графиком  ведения

авторского   надзора,   по   выявлению  в  процессе  строительства  объекта

соответствия    выполненных    подрядчиком    работ   проектным   решениям,

предусмотренным в принятой проектной документации;

- ведения журнала авторского надзора;

-  участия  в составлении актов  на  скрытые  строительные работы и в

работе   комиссии   по   приемке   законченного  строительством  объекта  в

эксплуатацию;

- отражается в главе 12 сводного сметного расчета стоимости строительства.

1.3. Фактическая стоимость авторского надзора:

- формируется проектной организацией по завершении авторского надзора за строительством объекта или поэтапно по итогам за квартал (полугодие);

- включает в себя фактическую стоимость основных работ по ведению авторского надзора на объекте строительства и фактическую стоимость дополнительных работ, необходимость выполнения которых возникла в процессе осуществления авторского надзора;

- рассчитывается на основе удельной стоимости одного человеко-дня участия в авторском надзоре с учетом фактических трудозатрат (рабочих дней) каждого участника авторского надзора при выполнении основных и дополнительных работ;

- является суммой окончательного расчета заказчика с проектной организацией за фактически выполненные работы по авторскому надзору.

1.4. В состав фактической стоимости дополнительных работ включается стоимостная оценка дополнительных (непредвиденных) трудозатрат проектировщиков, вызванных:

- увеличением числа дней выездов на стройку по сравнению с числом дней, предусмотренным согласованным планом-графиком авторского надзора, в связи с превышением подрядчиком установленного (нормативного) срока строительства объекта, либо с внеплановыми выездами по согласованию с заказчиком;

- необходимостью внесения по требованию заказчика изменений и дополнений в ранее принятую утвержденную проектную документацию по результатам авторского надзора и согласования изменений и дополнений.

1.5. При превышении фактической стоимости авторского надзора ее плановой величины, установленной в утвержденном сводном сметном расчете стоимости строительства, составляется дополнительное соглашение к договору на осуществление авторского надзора.

1.6. При необходимости ведения авторского надзора за строительством объекта несколькими проектными организациями по различным разделам проекта стоимость авторского надзора, осуществляемого специалистами каждой организации, определяется генеральным проектировщиком исходя из долей стоимости разработки соответствующих разделов проектной документации.

- 2. Методика определения плановой стоимости

авторского надзора

2.1.  Плановая   (сметная)  стоимость   основных   работ   по   ведению

авторского    надзора     (С         )     определяется     по     формуле:

осн.пл(Б)

С           = "альфа"   x С      x К   = 0,0265 x С      x К  , (2.1)

осн.пл(Б)           ан    пр(Б)    сл             пр(Б)    сл

где:

"альфа"   =  0,0265 - единый    норматив   стоимости   основных   работ

ан

по   ведению   авторского   надзора   за   строительством  (реконструкцией)

объектов   в   городе   Москве,  выраженный  в  доле  от  величины  базовой

стоимости проектных работ;

С      -   базовая    стоимость   проектных   работ,  определяемая   на

пр(Б)

основании    Сборника    базовых    цен    на    проектные    работы    для

строительства, осуществляемые  с привлечением средств бюджета города Москвы

МРР-3.2.06.07-10 и других документов по ценообразованию в проектировании  с

применением    корректирующих    коэффициентов,   учитывающих   усложняющие

(упрощающие)  факторы  и  условия  проектирования,  кроме  коэффициентов на

привязку    объекта  и   коэффициента,   учитывающего   сокращение   сроков

проектирования.

В  состав  С      кроме  стоимости  основных   проектных  работ  входит

пр(Б)

стоимость  дополнительных  к  основному  объему  работ  (при включении их в

задание на проектирование) по разработке градостроительных, художественных,

технических,  технологических,  природоохранных и других проектных решений,

требующих  авторского  надзора  за  их  реализацией  в  ходе  строительства

(стоимость     проектирования    систем    противопожарной    безопасности,

автоматизированных    систем   управления,   учета   и   контроля,   систем

холодоснабжения   и   кондиционирования,   систем  кабельного  телевидения,

очистных сооружений и других проектных работ);

К    -  коэффициент,    учитывающий     степень    сложности    ведения

сл

авторского надзора за строительством (реконструкцией) объекта.

2.2.  Величины    коэффициентов,    учитывающих    степень    сложности

ведения авторского надзора:

- за  строительством  объектов   по  проектам   повторного   применения

- К     = 0,7;

сл.1

-  за   строительством   и    реконструкцией    инженерных   сооружений

(водозаборы,    очистные     сооружения    водопровода    и    канализации,

городские     и    внутриквартальные      коллекторы     для     инженерных

коммуникаций) - К     = 1,15 по согласованию с заказчиком;

сл.2

- при   заключении   договора   на  ведение  постоянного  (ежедневного)

авторского    надзора    за   строительством    особо    сложного   объекта

принимается К     = 1,5.

сл.3

2.3.   Приведение   плановой  (сметной)  стоимости  авторского  надзора

(С         )  к  текущему  уровню цен осуществляется с помощью коэффициента

осн.пл(Б)

пересчета    (инфляционного   изменения)   базовой   стоимости   проектных,

предпроектных  и  других  работ  в  проектировании  (К    ),  принятого  в

пер.

установленном порядке, по формуле:

С      = С          x К                       (2.2)

ан(Т)    осн.пл(Б)    пер

2.4. Плановая (сметная) стоимость авторского надзора, рассчитанная в соответствии с вышеуказанным порядком, определяется и отражается в главе 12 ССРСС в том же базовом уровне цен, в каком определена базовая стоимость проектных работ. При ведении авторского надзора на основании договоров, заключенных после 1 декабря 2006 года (постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. N 900-ПП), и при использовании нормативно-методических документов по ценообразованию в проектировании в базовом уровне цен 2000 года плановая (сметная) стоимость авторского надзора определяется в базовых ценах 2000 года.

- 3. Методика определения фактической стоимости

авторского надзора

3.1. Фактическая стоимость авторского надзора определяется с учетом фактических затрат времени (дней) на выполнение основных и дополнительных работ каждым участником авторского надзора.

3.2.   Фактическая     стоимость    основных     работ    по    ведению

авторского надзора в базовых  ценах  (С        )  определяется  по формуле:

осн.ф(Б)

ч

С         = SUM БУПС    x ТР    ,                  (3.1)

осн.ф(Б)    1      осн     факт

где:

БУПС     -  базовый  удельный  показатель  стоимости  основных работ по

осн

ведению  авторского  надзора  в  расчете  на  один  человеко-день  плановых

трудовых   затрат  (плановых  выездов  на  стройку)  участников  авторского

надзора;

ТР     - фактическая трудоемкость авторского надзора (чел./дни).

факт

Базовый   удельный  показатель  стоимости  основных  работ  по  ведению

авторского надзора определяется по формуле:

С            С

осн.пл(Б)    осн.пл(Б)

БУПС    = ---------- = --------------,              (3.2)

осн       ТР       SUM Ч   x Т

пл          пл    пл

где:

ТР   - плановая трудоемкость авторского надзора (чел./дни);

пл

Ч    -  плановое  число  участников авторского надзора (определяется на

пл

основании  приказа проектной организации о проведении авторского надзора за

строительством объекта и составе участников);

Т    -  плановое  количество  дней выездов на объект авторского надзора

пл

(определяется на основании плана-графика осуществления авторского надзора).

Фактическая  трудоемкость  авторского надзора определяется на основании

данных журнала авторского надзора по формуле:

ТР     = SUM Ч     x Т    ,                   (3.3)

факт        факт    факт

где:

Т     -  фактическое  количество  дней  выездов  на  объект  авторского

факт

надзора каждым из числа "ч" участников;

Ч     - фактическое число участников авторского надзора.

факт

3.3. Фактическая стоимость дополнительных работ по ведению авторского надзора, требующих выездов на объект авторского надзора (при превышении установленных сроков строительства либо в экстренных случаях по вызову заказчика или Комитета государственного строительного надзора города Москвы), определяется в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Методики.

3.4. Фактическая стоимость дополнительных работ, не требующих выездов на объект авторского надзора (внесение изменений и дополнений в проектную и рабочую документацию, согласование принятых в процессе авторского надзора проектных решений и т.п.), определяется на основании Методики расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат) (приложение 2 к Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.07-10).

3.5. В случае проведения в ходе авторского надзора дополнительных специальных исследований и работ их оплата осуществляется заказчиком на основании прямых договоров с привлеченными организациями.

3.6.  Фактическая  стоимость  авторского  надзора  в текущем уровне цен

(С    ) определяется по формуле:

ф(Т)

С     = (С         + С        ) x К   ,               (3.4)

ф(Т)     осн.ф(Б)    доп.ф(Б)     пер

где:

С         - фактическая стоимость основных работ по ведению  авторского

осн.ф(Б)

надзора  в  базовых  ценах  (определяется  в  соответствии  с  пунктом  3.2

настоящей Методики);

С         -  фактическая  стоимость  дополнительных  работ, связанных с

доп.ф(Б)

ведением авторского надзора, в базовых ценах (определяется в соответствии с

положениями, изложенными в пунктах 3.3 и 3.4 настоящей Методики);

К     - коэффициент   пересчета   (инфляционного   изменения)   базовой

пер

стоимости  предпроектных,  проектных  и  других  работ  в  проектировании в

текущий  уровень  цен,  принятый в установленном порядке.

При   необходимости  командирования  специалистов  за  пределы  Москвы,

ведения  международных  и  междугородних  телефонных  переговоров, почтовых

отправлений   затраты  проектной  организации  на  эти  цели  дополнительно

компенсируются заказчиком на основании подтверждающих документов.

- Приложение

к Методике

ПРИМЕР

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

1. Расчет плановой (сметной) стоимости авторского надзора в базовом и текущем уровнях цен.

1.1. Исходные данные:

Объект: строительство отдельно стоящего здания вычислительного центра банка площадью наземной части 10500 кв. м с подземной неотапливаемой автостоянкой на 32 машиноместа площадью 1024 кв. м.

Плановая продолжительность строительства: 8 месяцев.

Плановый срок завершения авторского надзора: III квартал 2011 г.

Источник финансирования: с привлечением средств бюджета города Москвы.

Участок территории строительства: затесненный с наличием рядом стоящих существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций.

Дополнительные к основному объему проектные работы (в соответствии с заданием на проектирование), учитываемые при определении стоимости авторского надзора:

- проектирование системы противопожарной безопасности и охранной сигнализации;

- проектирование системы видеонаблюдения.

Плановая трудоемкость ведения авторского надзора при плановом сроке строительства 8 месяцев (определяется на основании приказа проектной организации и утвержденного плана-графика ведения авторского надзора):

┌────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────────┐

│Должность участников│Плановое         │Плановое       │Плановая          │

│авторского надзора  │количество       │количество     │трудоемкость      │

│                    │участников (чел.)│выездов на     │авторского надзора│

│                    │                 │стройку (дней) │"ТР  " (чел./дн.) │

│                    │                 │               │   пл             │

├────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│ГИП                 │         1       │       10      │        10        │

│ГАП                 │         1       │        8      │         8        │

│Гл. конструктор     │         1       │       10      │        10        │

│Гл. специалист      │         5       │       20      │       100        │

│Вед. специалист     │         8       │       20      │       160        │

├────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Итого:              │        16       │               │       288        │

└────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────────┘

1.2. Расчет плановой (сметной) стоимости авторского надзора в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

1.2.1. Расчет базовой стоимости основных проектных работ:

- базовая стоимость проектирования наземной части здания с учетом корректирующего коэффициента, учитывающего сложные условия включения объекта в окружающую среду:

С             = (a + b · x) · К  = (1501,0 + 0,422 · 10500) · 1,1  =

осн.пр(2000)                  к

= 6525,0 тыс. руб.

(пункт   8   таблицы   3.11.1)   и  пункт  3.1  таблицы  4.4.1  Сборника...

МРР-3.2.06.07-10);

-  базовая  стоимость  проектирования  подземной  автостоянки  с учетом

коэффициента  на  встроенное  помещение  к  архитектурно-строительной части

(АСЧ) проекта.

Базовая цена на основные проектные работы:

Ц        = a + b · x = 124,0 + 0,288 x 1024 = 418,9 тыс. руб.

б(2000)

(пункт 6 таблицы 3.12.1 Сборника... МРР-3.2.06.07-10).

Доля  архитектурно-строительной части проекта (по пункту 4 таблицы 1.11

приложения 1 Сборника... МРР-3.2.06.07-10):

22,8 + 1,5 + 25,9 = 50,2%

С  учетом  К  =  0,8  на встройку  (по пункту 2.4 раздела 2 Сборника...

МРР-3.2.06.07-10) корректирующий коэффициент составит:

К  = 0,502 x 0,8 + 0,498 x 1,0 = 0,9

к

Таким  образом,  базовая стоимость проектирования подземной автостоянки

с учетом доли АСЧ составляет:

418,9 x 0,9 = 377,0 тыс. руб.;

- итого базовая стоимость основных проектных работ:

С             = 6525,0 + 377,0 = 6902,0 тыс. руб.

осн.пр(2000)

1.2.2.  Расчет  базовой  стоимости  дополнительных  к  основному объему

работ:

-  базовая стоимость проектирования аэрозольной установки пожаротушения

при 20 защищаемых помещениях на объекте:

С               = a + b · x = 17966,0 + 708,94 · 20 = 32144,8 руб. =

доп.1.пр(2000)

= 32,1 тыс. руб.

(таблица 4 Методики... МРР-3.2.19.03-09);

-  базовая  стоимость  проектирования автоматической установки пожарной

сигнализации:

С               = a + b · x = 11975,0 + 0,79 · 10500 = 20720 руб. =

доп.2.пр(2000)

= 20,3 тыс. руб.

(таблица 5 Методики... МРР-3.2.19.03-09);

-  базовая  стоимость  проектирования  установки  охранной сигнализации

(количество датчиков охранной сигнализации в системе - 200 шт.):

С               = a + b · x = 5000,0 + 42,0 · 200 = 13400 руб. =

доп.3.пр(2000)

= 13,4 тыс. руб.

(таблица 10 Методики... МРР-3.2.19.03-09);

-   базовая   стоимость   проектирования  системы  видеонаблюдения  при

суммарной длине кабелей 650 м и количестве видеокамер 5:

С               = 19,86 тыс. руб.

доп.4.пр(2000)

(таблица 6 Методики... МРР-3.2.21.03-09);

- итого базовая стоимость дополнительных к основному объему работ:

С            =

доп.пр(2000)

= С               + С               + С               + С               =

доп.1.пр(2000)    доп.2.пр(2000)    доп.3.пр(2000)    доп.4.пр(2000)

= 32,1 + 20,3 + 13,4 + 19,86 = 85,66 тыс. руб.

1.2.3. Всего базовая стоимость проектных работ:

С         = С             + С             = 6902,0 + 85,66 =

пр(2000)    осн.пр(2000)    доп.пр(2000)

= 6987,66 тыс. руб.

1.2.4.    Плановая    (сметная)   стоимость   авторского   надзора   за

строительством объекта в базовом уровне цен:

С             = "альфа"   x С         = 0,0265 x 6987,66 = 185,2 тыс. руб.

осн.пл(2000)          ан    пр(2000)

(пункт 2.1 настоящей Методики).

1.3.  Расчет базового удельного показателя стоимости авторского надзора

на один человеко-день плановой трудоемкости авторского надзора:

С

осн.пл(2000)     185,2

БУПС         = --------------- = ----- = 0,643 тыс. руб./чел./день

ан(2000)   SUM (Ч   x Т  )    288

пл    пл

1.4.  Приведение  плановой  (сметной)  стоимости  авторского  надзора к

текущему уровню цен:

С      = С             x К                   = 185,2 x 2,849 =

ан(Т)    осн.пл(2000)    пер(2000/III.2011)

= 527,63 тыс. руб.,

где:

К                   =  2,849  -  коэффициент  пересчета  (инфляционного

пер(2000/III.2011)

изменения)  базовой  стоимости  предпроектных,  проектных  и других работ в

проектировании  в  уровень  цен  III  квартала  2011  г. (на дату планового

завершения  авторского надзора)  согласно письму Департамента экономической

политики  и   развития  города   Москвы   от  12.01.2011    N ДПР/11-3/3-5

(приложение N 3 к письму).

Плановая стоимость авторского надзора в текущем уровне цен с учетом НДС:

527,63 x 1,18 = 622,60 тыс. руб., в том числе НДС = 94,97 тыс. руб.

2. Расчет фактической стоимости авторского надзора.

2.1. Исходные данные:

Фактическая продолжительность строительства: 10 месяцев.

Дата фактического завершения авторского надзора: IV квартал 2011 г.

Фактическая трудоемкость работ по ведению авторского надзора, связанных с выездами на стройку, при фактической продолжительности строительства 10 месяцев (определяется на основании данных журнала авторского надзора):

┌────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────────┐

│Должность участников│Фактическое      │Фактическое    │Фактическая       │

│авторского надзора  │количество       │количество     │трудоемкость      │

│                    │участников (чел.)│выездов на     │авторского надзора│

│                    │                 │стройку (дней) │"ТР " (чел./дн.)  │

│                    │                 │               │   ф              │

├────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│ГИП                 │         1       │       15      │        15        │

│ГАП                 │         1       │       10      │        10        │

│Гл. конструктор     │         1       │       15      │        15        │

│Гл. специалист      │         5       │       24      │       120        │

│Вед. специалист     │         8       │       24      │       192        │

├────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│ИТОГО               │        16       │               │       352        │

└────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────────┘

Дополнительные работы, не связанные с выездом на стройку - нет.

2.2. Расчет фактической стоимости авторского надзора.

2.2.1. Фактическая стоимость основных и дополнительных работ, связанных с выездом на стройку, в базовых ценах 2000 г.:

С        = БУПС         x ТР  = 0,643 x 352 = 226,336 тыс. руб.

ф(2000)       ан(2000)     ф

2.2.2.  Фактическая  стоимость  авторского  надзора  в  уровне  цен  IV

квартала 2011 года  (на дату фактического завершения строительства объекта)

без НДС:

С           = С        x К                  = 226,336 x 2,885 =

ф(IV/2011)    ф(2000)    пер(2000/IV.2011)

= 652,979 тыс. руб.,

где:

К                  =  2,885  -  коэффициент   пересчета  (инфляционного

пер(2000/IV.2011)

изменения)  базовой  стоимости  предпроектных,  проектных  и других работ в

проектировании  в  уровень  цен  IV  квартала  2011  года  согласно  письму

Департамента  экономической политики и развития города Москвы от 12.01.2011

N ДПР/11-3/3-5 (приложение N 3 к письму).

Фактическая стоимость авторского надзора в текущих ценах с учетом НДС по дополнительному соглашению:

652,979 x 1,18 = 770,515 тыс. руб., в том числе НДС = 117,536 тыс. руб.